Instrukcja sporządzenia części B wniosku oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania w ramach ogłoszonego w dniu 22.07.2015r. przez NFOŚiGW programu priorytetowego pn. „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

Dofinansowaniem  w ramach Programu  priorytetowego część 2) Kawka mogą być  objęte przedsięwzięcia zgłoszone w ramach ogłoszonego przez WFOŚiGW we Wrocławiu naboru wniosków,w szczególności:

- ujęte w obowiązującym programie ochrony powietrza opracowanym zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska i Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych oraz zlokalizowane na obszarze miejscowości powyżej 5 000 mieszkańców (ograniczenie ilościowe nie dotyczy miejscowości o charakterze uzdrowiskowym);

2)  przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności:

a) likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła oraz paleniska i palniki) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ.

W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące warunki:

• posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie;

• posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% i spełniać    wymagania:

* klasy 4 lub 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania przed 01/01/2016;

* klasy 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania po 01/01/2016;

• powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie może posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

Obowiązkowym elementem projektu obejmującego zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwo stałe (węgiel kamienny lub biomasę) powinno być zapewnienie systemu kontroli eksploatacji tych urządzeń. Minimalny zakres kontroli powinien obejmować:

• trwałą likwidację starego kotła na paliwo stałe i użytkowanie urządzenia grzewczego objętego dofinansowaniem jako podstawowego źródła ciepła w budynku;

• weryfikację nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów (np. dorobiony dodatkowy ruszt);

• warunki składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem;

• weryfikację faktur zakupu paliwa w zakresie zgodności z parametrami paliwa dopuszczonymi przez producenta kotła w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia, w tym możliwość pobrania i zbadania parametrów próbki paliwa.

W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej;

b) rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektów do sieci;

c) zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym;

3 ) zakup aparatury dla kontroli rodzaju stosowanych paliw i pomiaru emisji (dotyczy jeżeli beneficjentem końcowym jest jednostka samorządu terytorialnego lub instytucja przez nią wskazana);

- kampanie edukacyjne (dotyczy beneficjentów) pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji, oraz/lub informujące o horyzoncie czasowym prowadzenia zakazu stosowania paliw stałych lub innych działań systemowych gwarantujących utrzymanie poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań naprawczych.

- utworzenie baz danych (dotyczy jednostek samorządu terytorialnego lub instytucji przez nie wskazanych) pozwalających na inwentaryzacje źródeł emisji.

Warunkiem uzyskania dofinansowania przedsięwzięć wymienionych w pkt 2 i 3 jest ich łączna realizacja z działaniami wymienionymi w ust. pkt 4 i 5 .

Ad. 1. Nazwa zadania

Nazwa zadania winna być zgodna z nazwą określoną w części A wniosku i jednakowa we wszystkich załącznikach do wniosku.

Ad. 2. Rodzaj zadania

Należy określić czy wnioskodawca kwalifikuje zadanie jako inwestycyjne czy nieinwestycyjne.

Ad. 3. Lokalizacja przedsięwzięcia

Podać wszystkie szczegółowe dane administracyjne lokalizacji przedmiotowego zadania. W rubryce „region” podać, jeśli zadanie jest tam zlokalizowane: nazwę parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, „Obszar – Natura 2000” rezerwatu przyrody, użytku ekologicznego, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego czy też określenie charakteru miejscowości jako turystyczno-uzdrowiskowej lub położonej w kotlinie . W rubryce „inne informacje” można podać nr działki, jeśli lokalizacja zadania nie ma nazwy ulicy, można tez przybliżyć lokalizację danego zadania w odniesieniu do położenia w dużym mieście, itp.

Ad. 4 Klasyfikacja przedsięwzięcia  wg kryterium zgodności z priorytetami

Przedsięwzięcia  objęte dofinansowaniem w ramach Programu Priorytetowego Kawka realizowane  są w ramach Priorytetu 1 „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

Program ten obejmuje proekologiczne zadania inwestycyjne polegające na stworzeniu warunków technicznych dla ograniczenia lokalnego oddziaływania obiektów energetycznego spalania paliw stałych, wyposażonych w kominy o wysokości do 40 m.

- Ad. 5. Opis stanu istniejącego przed realizacją zadania

Wymienić jakie obiekty typu: zwarta zabudowa, zabytki kultury materialnej, obszary cenne przyrodniczo, miejskie tereny zieleni, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, szpitale, sanatoria lub szkoły znajdują się w zasięgu oddziaływania źródła zanieczyszczeń.

Ad. 6. Charakterystyka zadania będącego przedmiotem wniosku.

Należy określić, czy występuje udokumentowane przekroczenie obowiązujących norm przez obecnie funkcjonujące źródło zanieczyszczeń. Podać informacje, czy inwestor posiada decyzje zobowiązujące go do likwidacji uciążliwości źródła.

Należy określić:

- istniejące urządzenia będące przedmiotem modernizacji lub wymiany, ich typ, moc znamionową, producenta, warunki pracy (na jakie cele pracowało to urządzenie: grzewcze, c.w.u, c.o., technologiczne, wentylacji, itp.), czas wykorzystania mocy zainstalowanej w roku. W przypadku modernizacji kotłowni stałopalnej należy podać moc znamionową i sprawność poszczególnych kotłów,

- rodzaj stosowanego paliwa i jego parametry,

- datę od kiedy modernizowane źródło emisji bądź urządzenie jest eksploatowane,

- ocenę obecnie funkcjonujących urządzeń będących przedmiotem modernizacji, chroniących środowisko, ich skuteczność i dyspozycyjność, wysokość kominów dotychczasowych źródeł emisji,

Ad.7. Terminy realizacji i uzyskania efektu ekologicznego:

Termin rozpoczęcia – należy podać datę rozpoczęcia przedsięwzięcia rozumianą jaką datę rozpoczęcia wynikającą z umowy z wykonawcą. Jeżeli przedsięwzięcie jest przed przetargiem należy wpisać przewidywaną datę rozpoczęcia.

Termin zakończenia – należy wpisać datę zakończenia przedsięwzięcia wynikającą z umowy z wykonawcą /termin zostanie potwierdzony końcowym protokółem odbioru. Jeżeli przedsięwzięcie jest przed przetargiem należy wpisać przewidywaną datę zakończenia.

Termin przekazania do eksploatacji – należy podać przewidywaną datę odbioru robót i przekazania do eksploatacji.

Termin potwierdzenia uzyskania efektu ekologicznego - należy podać przewidywaną datę uzyskania efektu ekologicznego. Przy określaniu terminu należy wziąć pod uwagę sposób rozliczania dofinansowania udzielonego ze środków WFOŚiGW określony w „Instrukcji rozliczania środków WFOŚiGW we Wrocławiu udzielonych na dofinansowanie zadań” stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 23/2014 z dnia 09.04.2014r. Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Ad.8. Wartość zadania.

Należy podać wartość zadania zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym stanowiącym załącznik do wniosku.

Ad.8.1. Całkowita wartość zadania.

Należy określić sposób ustalenia kosztu zadania.

Ad.9. Informacje o posiadanej przez wnioskodawcę dokumentacji projektowej.

Należy podać rodzaj dokumentacji, datę wykonania, nazwę jednostki projektowej, adres, telefon, nazwisko głównego projektanta.

Do wniosku dołączyć projekt budowlany wraz z technologią danego przedsięwzięcia (egzemplarz stanowiący podstawę wydania pozwolenia na budowę – opieczętowany przez organ wydający je), kosztorys inwestorski lub kosztorys ofertowy. Dokumentacja zostanie zwrócona Inwestorowi po podjęciu decyzji przez organy Funduszu.

Ad.10. Decyzje administracyjne niezbędne do realizacji zadania:

- pozwolenie na budowę,

- zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z art. 30 Prawa Budowlanego,

- inne wynikające z przepisów prawa materialnego,

- pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wprowadzenie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji.

Należy podać w zależności od rodzaju inwestycji decyzje administracyjne wymagane przy jej realizacji oraz numer, datę i organ wydający.

Ad.11. Uzgodnienia i porozumienia uzyskane przez wnioskodawcę niezbędne do realizacji zadania:

Należy dołączyć, jeżeli zostały zawarte lub wydane.

Ad.12. Inwestor zastępczy:

Podać nazwę, adres oraz imię i nazwisko przedstawiciela do stałych kontaktów z Funduszem. Należy dołączyć kserokopię zawartej umowy potwierdzonej za zgodność.

Ad. 13. Wykonawcy:

Należy dołączyć kserokopię zawartej umowy wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi integralną część umowy potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Ad. 14. Nazwa jednostki przyjmujących zrealizowanej przedsięwzięcie  do eksploatacji:

Należy podać nazwę i adres jednostki.

Załączniki wymagane do wniosku

  - Oświadczenie o wyborze wykonawcy zadania wg załącznika nr 1/B

W przypadku wyboru wykonawcy na etapie składania wniosku o dofinansowanie wymagane jest przedłożenie oświadczenia o jego wyborze. W przypadku wyboru wykonawcy w późniejszym terminie, oświadczenia należy przedłożyć niezwłocznie po jego wyborze.

  - Zakładany efekt rzeczowy i ekologiczny zadania z zakresu ochrony atmosfery wg załącznika 2/B wraz z obliczeniami

Zakładany efekt rzeczowy i ekologiczny powinien spełniać wymogi programu priorytetowego KAWKA część 2., a szczególności:

- planowane do realizacji prace, będące wnioskiem o dofinansowanie nie mogą wykraczać poza rodzaje przedsięwzięć określonych w pkt. 7.5. programu priorytetowego KAWKA część2.

- efekt ekologiczny powinien zostać określony na podstawie wskaźników:

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń służące dla wyznaczenia efektu ekologicznego

(Wartości przyjęte zgodnie z EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2013)

Źródła poniżej 50 KW

| Zanieczyszczenie | Wskaźniki emisji |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | miano | Paliwo stałe (z wyłączeniem biomasy) |  | Gaz ziemny | Olej opałowy | Biomasa drewno |  |
|  |  | Kotły starej generacji | Kotły automatyczne nowej generacji |  |  | Kotły starej generacji | Kotły automatyczne nowej generacji |
| Pył PM 10, | g/GJ | 225 | 78 | 0,5 | 3 | 480 | 34 |
| Pył PM 2,5 | g/GJ | 201 | 70 | 0,5 | 3 | 470 | 33 |
| CO2 | kg/GJ | 93,74 | 93,74 | 55,82 | 76,59 | 0 | 0 |
| Benzo(a)piren | mg/GJ | 270 | 0,079 | no | 10 | 121 | 10 |
| SO2 | g/GJ | 900 | 450 | 0,5 | 140 | 11 | 11 |
| NOx | g/GJ | 158 | 165 | 50 | 70 | 80 | 91 |

Źródła od 50kW do 1 MW

| Zanieczyszczenie | Wskaźniki emisji |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | miano | Paliwo stałe (z wyłączeniem biomasy) |  | Gaz ziemny | Olej opałowy | Biomasa drewno |  |
|  |  | Kotły starej generacji | Kotły automatyczne nowej generacji |  |  | Kotły starej generacji | Kotły automatyczne nowej generacji |
| Pył PM 10, | g/GJ | 190 | 78 | 0,5 | 3 | 76 | 34 |
| Pył PM 2,5 | g/GJ | 170 | 70 | 0,5 | 3 | 76 | 33 |
| CO2 | kg/GJ | 93,74 | 93,74 | 55,82 | 76,59 | 0 | 0 |
| Benzo(a)piren | mg/GJ | 100 | 0,079 | no | 10 | 50 | 10 |
| SO2 | g/GJ | 900 | 450 | 0,5 | 140 | 20 | 11 |
| NOx | g/GJ | 160 | 165 | 70 | 70 | 150 | 91 |

Źródła od 1 MW do 50 MW

| Zanieczyszczenie | Wskaźniki emisji |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | miano | Paliwo stałe (z wyłączeniem biomasy) | Gaz ziemny | Olej opałowy | Biomasa drewno |
| Pył PM 10, | g/GJ | 76 | 0,5 | 3 | 76 |
| Pył PM 2,5 | g/GJ | 72 | 0,5 | 3 | 76 |
| CO2 | kg/GJ | 93,74 | 55,82 | 76,59 | 0 |
| Benzo(a)piren | mg/GJ | 13 | no | 10 | 50 |
| SO2 | g/GJ | 900 | 0,5 | 140 | 20 |
| NOx | g/GJ | 180 | 70 | 70 | 150 |

Uwagi dodatkowe:

- W przypadku likwidacji indywidualnych węglowych źródeł ciepła i podłączania odbiorców do sieci ciepłowniczych zasilanych ze źródeł powyżej 50 MW efekt redukcji pyłu PM 10, PM 2,5, SOX, NOx i benzo(a)piranu należy określić jako 100 % dotychczasowej emisji. Dla CO 2 wielkość redukcji należy wyznaczyć w oparciu o wskaźniki uwzględniając dominujące paliwo jakim jest opalane źródło zasilające sieć ciepłowniczą.

| Wskaźniki emisji dla źródeł ciepła powyżej 50 MW | miano | Węgiel kamienny | Węgiel brunatny | Gaz ziemny | Olej opałowy | Biomasa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kg/GJ | 93,74 | 111,19 | 55,82 | 76,59 | o |

- W przypadku likwidacji indywidualnych węglowych źródeł ciepła i zamiany sposobu ogrzewania lub wytwarzania ciepłej wody użytkowej na źródła elektryczne (piece, grzałki, pompy ciepła, bojlery, ogrzewacze c.w.u. itp.) , efekt redukcji pyłu PM 10, PM 2,5, SOX, NOx i benzo(a)piranu należy określić jako 100 % dotychczasowej emisji. Dla CO2 wielkość redukcji należy wyznaczyć w oparciu o wskaźnik 0,831 Mg CO2/MWh uwzględniając obliczeniową ilość energii elektrycznej jaka będzie zużywana na potrzeby ogrzewania lub produkcji ciepłej wody.

Do wniosku należy dołączyć założenia przyjęte do obliczeń efektu ekologicznego wraz z obliczeniami

  - Harmonogram rzeczowo – finansowy

- W zależności od stopnia przygotowania przedsięwzięcia do realizacji, harmonogram powinien być opracowany w oparciu o następujące dokumenty:

  - dokumentację projektową stanowiącą załącznik do aktualnego pozwolenia na budowę,

  - aktualny kosztorys inwestorski oraz zbiorcze zestawienie kosztów zatwierdzone przez inwestora,

  - umowę o wykonawstwo/dostawę wraz z załącznikami.

- Koszty (wartość) przedsięwzięcia  zgodnie z obowiązującymi w WFOŚiGW we Wrocławiu „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania 
i rozliczania dotacji” określa się:

  - na etapie wyboru wykonawcy w oparciu o zestawienie projektowanych kosztów przedsięwzięcia,

  - po wyborze wykonawcy przedsięwzięcia w oparciu o zawartą z nim umowę z tym, że przy ustalaniu całkowitych kosztów uwzględniany będzie dodatkowo:

- podatek VAT, jeżeli nie podlega odliczeniu,

- sfinansowane uprzednio ze środków własnych inwestora koszty przygotowania inwestycji od dnia 01.01.2015 roku.

- Elementy zadania należy opisać w następującej kolejności:

  - prace przygotowawcze: dokumentacja budowlana, ekspertyzy, operaty, opracowanie materiałów przetargowych, koszty przeprowadzenia przetargu,

  - roboty budowlano-montażowe oraz dostawy: zakres rzeczowy winien odpowiadać  kosztorysowi inwestorskiemu, a w przypadku  dokonania wyboru wykonawcy zawartej umowie   z wykonawcą/dostawcą i harmonogramem realizacji będącym  jej załącznikiem,

  - prace towarzyszące: organizacja ruchu zastępczego, rozruch technologiczny, wyposażenie laboratorium, itp.,

  - obsługa inwestycyjna: inwestorstwo zastępcze, obsługa geodezyjna, nadzór inwestycyjny, autorski archeologiczny, zgodnie z zawartymi umowami.

  - kampanie edukacyjne (prowadzone przez beneficjentów) pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji, oraz/lub informujące o horyzoncie czasowym prowadzenia zakazu stosowania paliw stałych lub innych działań systemowych gwarantujących utrzymanie poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań naprawczych,

  - utworzenie baz danych (dotyczy jednostek samorządu terytorialnego lub instytucji przez nie wskazanych) pozwalających na inwentaryzacje źródeł emisji.

- W kolumnie 2 „ bezwzględnie umieszczone muszą być koszty związane z prowadzoną kampanią edukacyjną prowadzoną przez Wnioskodawcę oraz koszty dotyczące utworzenia baz danych pozwalających na inwentaryzację źródeł emisji . W odniesieniu do zadań  inwestycyjnych należy podać kompletne obiekty; budynki, obiekty inżynierskie z dodatkową informacją - budowa, modernizacja lub rozbudowa, sieci, zakup urządzeń, wyposażenia technologicznego.

Dla zadań w których występują złożone technologie wykonawcze należy wyszczególnić również roboty ziemne, występujące odwodnienia, roboty budowlano – konstrukcyjne, instalacyjne, oraz zakup i montaż urządzeń, a także zaznaczyć i podać czynności rozruchowe, eksploatacji wstępnej, napełnienia itp. Jeżeli występują pozycje harmonogramu wymagające dodatkowego uszczegółowienia lub wyjaśnienia, to należy je przedstawić w formie załącznika do harmonogramu (np. wykaz urządzeń, sprzętu, itp. ze wskazaniem ich parametrów). W zakresie rzeczowym opisywanego elementu zadania należy podać podstawowe parametry charakteryzujące poszczególne elementy zadania (np. kubaturę, przepustowość, wymiary charakteryzujące element zadania, moc dla stacji transformatorowych, kotłów c.o., długość i średnice sieci). Ponadto powinna być podana liczba tych obiektów .

- Wartości w harmonogramie należy podawać w zgodnie z kosztorysem inwestorskim lub umową z wykonawcą w złotych wraz z dwoma miejscami po przecinku .

- Koszt poniesiony od dnia 1.01.2015 (7-kolumna) do dnia złożenia wniosku: należy podać wartość poniesioną dla poszczególnej pozycji .

- Środki Funduszu (kolumna 8-„koszt do poniesienia ogółem” oraz kolumny 8,9,10, 11, 12, 13 itd. („koszty do poniesienia w danym roku”) należy podać w mianowniku ( dwóch dolnych wierszach ) w rozbiciu na dotację i pożyczkę dla każdej dofinansowanej przez Fundusz pozycji z harmonogramu z uwzględnieniem odpowiednich kolumn. W liczniku (górnym wierszu) należy podać planowane koszty realizacji ogółem dla każdej pozycji harmonogramu.

Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu księgowego.

- Harmonogram zatwierdza Kierownik Jednostki, Główny Księgowy/Skarbnik. Podpisy powinny się znajdować na ostatniej stronie harmonogramu.

- Terminy realizacji  przedsięwzięcia (dzień/miesiąc/rok)

- Dla zadań inwestycyjnych

- Termin rozpoczęcia - należy rozumieć jako datę rozpoczęcia robót budowlano- montażowych wynikającą z umowy z wykonawcą. Jeżeli zadanie jest przed przetargiem należy określić przewidywaną datę rozpoczęcia zadania.

- Termin zakończenia  - należy rozumieć jako datę zakończenia robót budowlano- montażowych wynikającą z umowy z wykonawcą. Jeżeli zadanie jest przed przetargiem należy określić przewidywaną datę zakończenia zadania.

- Dla zadań nieinwestycyjnych :

- Termin rozpoczęcia - należy rozumieć jako datę  przystąpienia przez Wnioskodawcę do realizacji zadnia)

- Termin zakończenia  należy rozumieć jako datę  całkowitego zakończenia zadania w zakresie rzeczowym, formalnym,

- W przypadku, gdy przedsięwzięcie składa się z kilku kontraktów/części/ zadań należy podać terminy skrajne, aby okres realizacji objął wszystkie elementy przedsięwzięcia

- W ramach kosztów kwalifikowanych Narodowego Funduszu  (dotacja)    uwzględnianie będą  koszty    poniesione    na    realizację    przedsięwzięcia    w    okresie    od    01.01.2015r.    do 31.12.2018r.

- W ramach kosztów kwalifikowanych  Wojewódzkiego Fundusz  ( dotacja i pożyczka)  w ramach kosztów kwalifikowane  uwzględnianie będą  koszty    poniesione    na    realizację    przedsięwzięcia    od    dnia 01.01.2015r. do 31.12.2018r.

- Koszty kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem w ramach wniosku

Koszty kwalifikowane – zgodnie z obowiązującymi „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych” ustalonymi przez NFOŚiGW

- Przy    określaniu    kosztów    kwalifikowanych    należy    uwzględniać   warunki    udzielania pomocy publicznej.

- Podatek   VAT   nie   jest   kosztem   kwalifikowanym,   jeżeli   beneficjant   lub   ostateczny odbiorca korzyści ma możliwość żądania zwrotu lub odliczenia podatku VAT.

Dodatkowe wskazówki

- Harmonogram należy opracować w formacie „Excel”.

- Podsumowania kolumn oraz wierszy („razem” i „ogółem”) mają wpisaną formułę matematyczną (suma), która pozwala na bieżącą kontrolę wprowadzanych wartości oraz podaje sumę wartości np. kwartałów. Pola gdzie przed wprowadzaniem wartości występuje zero (wpisana formuła), nie należy wypełniać.

- Górny margines strony musi mieć co najmniej wysokość 2,5 cm (istotne przy wpinaniu dokumentów do teczki/segregatora).

- W zależności od okresu realizacji zadania harmonogram należy opracować na wzorze: dla inwestycji 1 -rocznej, 2 -letniej lub dla dłuższych okresów (należy dostosować do ilości lat realizowanego zadania).

- Pod harmonogramem należy dodatkowo podać miejscowość oraz datę (dzień/miesiąc/rok) jego opracowania

Uwaga:

Wszystkie kserokopie dokumentów dołączane do wniosku winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem .