# Instrukcja

sporządzania harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF).

UWAGA:

Przed przystąpieniem do sporządzania harmonogramu rzeczowo-finansowego należy zapoznać się z „Wytycznymi dotyczącymi kosztów kwalifikowanych”.

- Koszty zadania powinny być określone z uwzględnieniem zapisów „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji” obowiązujących na dzień sporządzania wniosku w WFOŚiGW we Wrocławiu. Koszty kwalifikowane należy podać w oparciu o aktualnie „Wytyczne dotyczące kosztów kwalifikowanych” zatwierdzone Uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu – zamieszczone na stronie internetowej Funduszu:

http://www.wfosigw.wroclaw.pl/

- W zależności od stopnia przygotowania zadania do realizacji, harmonogram powinien być opracowany w oparciu o następujące dokumenty:

  - dokumentację projektową stanowiącą załącznik do aktualnego pozwolenia na budowę,

  - aktualny kosztorys inwestorski oraz zbiorcze zestawienie kosztów zatwierdzone przez inwestora, a w przypadku zadań nieinwestycyjnych - zestawienie planowanych kosztów zadania.

  - umowę o wykonawstwo/dostawę wraz z załącznikami.

- Wartości w harmonogramie należy podawać zgodnie z kosztorysem inwestorskim/zestawieniem planowanych kosztów zadania lub umową z wykonawcą – w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym w przypadku, gdy Wnioskodawca będzie korzystał z przysługującego mu prawa do odliczenia podatku VAT kwoty kosztów całkowitych należy podać w wartościach netto.

- W odniesieniu do zadań inwestycyjnych elementy zadania należy opisać w następującej kolejności:

  - prace przygotowawcze - uprzednio sfinansowane ze środków własnych inwestora elementy takie jak: dokumentacja budowlana, ekspertyzy, operaty, opracowanie materiałów przetargowych, koszty przeprowadzenia przetargu, itp.

  - roboty budowlano-montażowe oraz dostawy, zakupy i usługi: zakres rzeczowy winien odpowiadać umowie z wykonawcą/dostawcą/usługodawcą i harmono-gramem realizacji będącym  jej załącznikiem,

  - obsługa inwestycyjna: inwestorstwo zastępcze, obsługa geodezyjna, nadzór inwestycyjny, autorski, archeologiczny.

- W kolumnie 2 „Wyszczególnienie”:

- w odniesieniu do zadania inwestycyjnego należy podać kompletne obiekty, np.: budynki, sieci, obiekty inżynierskie z dodatkową informacją (budowa, modernizacja lub rozbudowa), zakup urządzeń, wyposażenia technologicznego. Dla zadań, w których występują złożone technologie wykonawcze należy wyszczególnić również roboty ziemne, występujące odwodnienia, roboty budowlano – konstrukcyjne, instalacyjne, oraz zakup i montaż urządzeń, a także zaznaczyć i podać czynności rozruchowe, eksploatacji wstępnej, napełnienia itp. Jeżeli występują pozycje harmonogramu wymagające dodatkowego uszczegółowienia lub wyjaśnienia, to należy je przedstawić w formie załącznika do harmonogramu (np. wykaz urządzeń, sprzętu, itp. ze wskazaniem ich parametrów). W przypadku realizacji, w ramach umowy z wykonawcą, elementów, których Fundusz nie finansuje (np.: przyłącza, linie telefoniczne, przygotowanie placu budowy itp.) należy je wyszczególnić osobno.

- w odniesieniu do zadania nieinwestycyjnego należy podać  nazwę elementów, obiektów, prac, zakupionych bądź wykonanych w ramach zadania.  Jeżeli występują pozycje harmonogramu wymagające dodatkowego uszczegółowienia lub wyjaśnienia, to należy je przedstawić w formie załącznika do harmonogramu (np. wykaz urządzeń, sprzętu, materiałów, prac itp. ze wskazaniem ich parametrów).

- W zakresie rzeczowym opisywanego elementu zadania należy podać:

- w odniesieniu do zadania inwestycyjnego: podstawowe parametry charakteryzujące poszczególne elementy zadania (np. kubaturę, przepustowość, wymiary charakteryzujące element zadania, moc dla stacji transformatorowych, kotłów c.o., długość i średnice sieci). Ponadto powinna być podana liczba tych obiektów (np. osadniki wtórne 2 szt.).

- w odniesieniu do zadania nieinwestycyjnego: podstawowe parametry charakteryzujące poszczególne elementy zadania (np. sztuki, miesiące, egzemplarze) lub występujące w karcie efektu ekologicznego i rzeczowego.

- Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu księgowego.

- Harmonogram zatwierdza Wnioskodawca (Kierownik Jednostki) oraz Skarbnik/Główny Księgowy. Podpisy powinny się znajdować na ostatniej stronie harmonogramu.

- Terminy realizacji  zadania (dzień/miesiąc/rok)

Terminy rozpoczęcia i zakończenia powinny być zgodne z terminami określonymi w Części A i w Części B wniosku.

- Pod harmonogramem należy dodatkowo podać miejscowość oraz datę (dzień/miesiąc/rok) jego opracowania

- Każda zmiana harmonogramu w stosunku do harmonogramu złożonego we wniosku wymaga jego aktualizacji zgodnie ze stanem faktycznym.

- Ostatnia kolumna zatytułowana „Sprawdzenie” pełni funkcję informacyjną i służy wyłącznie do weryfikacji poprawności wprowadzonych danych – nie należy jej umieszczać na wydruku.